PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

Consultoria de Metricas e Otimizacao de Midia

Cliente: Clube | Parceiro: V4 Company

Duracao: 8 Semanas | Data: Fevereiro 2026

OBJETIVO PRINCIPAL

Escalar investimento de R$20k/dia → R$60k/dia com controle de qualidade

PROMESSAS E COMPROMISSOS

1. Setup Completo de Google Analytics

Timeline: Semana 1

•	
      1 dia inteiro de imersao navegando todas as paginas/jornadas

•	
      Report de implementacao em 5-7 dias

•	
      Checagem pos-implementacao e validacao

2. Estruturacao de Dados para Midia

Timeline: Semanas 2-3

•	
      Hash para comportamento nao-logado (anonymous ID)

•	
      Hash para sincronizacao com usuario logado (user ID)

•	
      Integracao GA → Data Lake → Conversion API

•	
      Match de IDs cross-platform (Vivo, PicPay, Clube, etc.)

3. Otimizacao de Conversion API

Timeline: Semanas 2-4

•	
      Configurar eventos intermediarios (simulacao, view_plan, whatsapp_interaction)

•	
      Melhorar Event Match Quality Score para >8.5/10

•	
      Implementar "ghost pixel" para renda <R$3k

•	
      Criar publicos customizados baseados em score de renda

4. Analise de Padroes Vencedores

Timeline: Semanas 4-6

•	
      Dashboards de padroes de conversao por canal

•	
      Analise de LTV por origem de trafego

•	
      Identificacao de micro-conversoes criticas

•	
      Mapeamento de jornadas vencedoras (probabilidade de conversao)

5. Automacao de Midia

Timeline: Semanas 6-8

•	
      Scripts que detectam padroes e ajustam budget automaticamente

•	
      Testes A/B automaticos de assets

•	
      Alertas de performance por score (CPA liquido vs renda)

•	
      Integracao com Meta/Google Ads API

PLANEJAMENTO SEMANAL DETALHADO

SEMANA 1: Setup e Diagnostico

Objetivo: Estabelecer baseline e configurar coleta de dados

ENTREGAVEIS

•	
      Reuniao presencial de kickoff (segunda-feira)

•	
      Mapeamento completo de todas as jornadas (Clube, Vivo, PicPay, parceiros)

•	
      Auditoria do Data Lake atual (receber amostra de 10-20 registros completos)

•	
      Report de setup de GA com todos os eventos necessarios

•	
      Plano de implementacao de tags/eventos

Responsaveis: Consultor V4 + Head Data + Head Estrategico

SEMANA 2: Implementacao GA + Revisao Pixel

Objetivo: Colocar coleta de dados no ar

ENTREGAVEIS

•	
      GA implementado e validado

•	
      Auditoria completa de Pixel Meta/Google

•	
      Configuracao de eventos intermediarios (simulacao, view_plan, chat_interaction)

•	
      Teste de Event Match Quality

•	
      Inicio da coleta de dados de comportamento nao-logado

PARALELO - MIDIA

•	
      Head estrategico revisa estrutura de campanhas atual

•	
      Identifica quick wins para escala 20k→30k/dia

•	
      Testa biblioteca de criativos do Atlas com novos assets

Responsaveis: Time Clube (implementacao) + V4 (validacao)

SEMANA 3: Coleta + Ajuste (Ciclo 1)

Objetivo: Validar qualidade dos dados coletados

ENTREGAVEIS

•	
      Dashboard de eventos capturados (volume, qualidade)

•	
      Analise de completude de dados

•	
      Ajustes em tags que nao estao capturando corretamente

•	
      Implementacao de hash para IDs nao-logados

•	
      Match de IDs cross-platform (inicio)

PARALELO - MIDIA

•	
      Testar "ghost pixel" para renda <R$3k

•	
      Criar publicos customizados por faixa de renda

•	
      Escalar para 35k/dia com controle de score

SEMANA 4: Integracao Data Lake → Conversion API

Objetivo: Alimentar Meta/Google com dados ricos

ENTREGAVEIS

•	
      Pipeline GA → Data Lake funcionando

•	
      Envio de eventos customizados para Meta (renda, score, simulacoes)

•	
      Envio de eventos customizados para Google

•	
      Publicos de remarketing por score

•	
      Negativacao automatica de renda <R$3k

PARALELO - MIDIA

•	
      Escalar para 40k/dia

•	
      Teste A/B de campanhas por faixa de renda

•	
      Analise de ROAS por score

SEMANA 5: Coleta + Ajuste (Ciclo 2)

Objetivo: Refinar dados e identificar padroes iniciais

ENTREGAVEIS

•	
      Dashboard de padroes de conversao (canal, campanha, criativo)

•	
      Analise de jornadas vencedoras (ex: 3 toques WhatsApp + 2 simulacoes)

•	
      Identificacao de eventos criticos para cada produto (eletronico, auto, imovel)

•	
      Ajustes finos em eventos

PARALELO - MIDIA

•	
      Escalar para 45k/dia

•	
      Ativar campanhas baseadas em padroes identificados

•	
      Teste de novos formatos (lead ads, video, etc)

SEMANA 6: Analise de LTV e Probabilidades

Objetivo: Entender qual publico tem maior valor no medio prazo

ENTREGAVEIS

•	
      Dashboard de LTV por origem (canal, campanha, parceiro)

•	
      Analise de churn por perfil de renda

•	
      Score preditivo de probabilidade de 2a mensalidade

•	
      Mapeamento de "padroes vencedores" (top 10)

PARALELO - MIDIA

•	
      Escalar para 50k/dia

•	
      Campanhas focadas em padroes vencedores

•	
      Testes de funil completo (topo + meio + fundo)

SEMANA 7: Automacao - Scripts de Otimizacao

Objetivo: Criar inteligencia que otimiza campanhas automaticamente

ENTREGAVEIS

•	
      Script de ajuste automatico de budget por score

•	
      Script de alerta de performance (CPA liquido vs renda)

•	
      Integracao scripts → Meta/Google Ads API

•	
      Dashboard de monitoramento de automacoes

PARALELO - MIDIA

•	
      Escalar para 55k/dia

•	
      Testes A/B automaticos de criativos (via Atlas)

•	
      Campanhas por publico (renda 7k+, renda 5-7k, etc)

SEMANA 8: Otimizacao + Escala Final

Objetivo: Atingir meta de 60k/dia com controle de qualidade

ENTREGAVEIS

•	
      Playbook de operacao de midia data-driven

•	
      Treinamento do time Clube (Alana + equipe)

•	
      Documentacao completa de setup e processos

•	
      Roadmap de proximos 3 meses (enriquecimento Serasa, match de dados)

•	
      Reuniao de encerramento e handover

PARALELO - MIDIA

•	
      Escalar para 60k/dia

•	
      Validar sustentabilidade (CPA liquido, renda media, score)

•	
      Analise de incrementalidade (lift real vs baseline)

ESTRUTURA DE EQUIPE

V4 Company

•	
      Consultor Senior: Reunioes presenciais segundas + estrategia + aprovacoes

•	
      Head de Data: Setup GA, Data Lake, Conversion API, dashboards

•	
      Head Estrategico de Midia: Trabalha direto com Alana, escala 20k→60k/dia

Clube

•	
      Alana (Midia): Operacao diaria, testes, criativos

•	
      Bruno (Tech): Implementacao de tags, integracao Data Lake

•	
      Gabs (Tech): Suporte tecnico, APIs, automacoes

METRICAS DE SUCESSO (KPIs)

Dados

•	
      Event Match Quality Score >8.5/10 (Meta)

•	
      100% de eventos criticos capturados no GA

•	
      Data Lake recebendo eventos em <5min (latencia)

•	
      Match rate de IDs >85%

Midia

•	
      Escala de R$20k/dia → R$60k/dia em 8 semanas

•	
      CPA liquido mantido ou reduzido

•	
      Renda media >R$5k (minimo R$3k)

•	
      Score medio 4/5 ou superior

•	
      Taxa de desistencia (2a mensalidade) <20%

"Nao otimize o que passa pela porta.

Otimize os 90% que nao passam."

PRINCIPIO ORIENTADOR

O gargalo nao esta em melhorar a taxa de conversao de leads que ja entraram. O gargalo esta em CAPTURAR E CONVERTER OS 90-95% QUE AINDA NAO VIRARAM LEAD.

PROXIMOS PASSOS IMEDIATOS

1. Clube envia HOJE

•	
      Amostra de 10-20 registros do Data Lake (todos os campos)

•	
      Acesso ao GA atual

•	
      Acesso ao GTM

•	
      Acesso view-only Meta Ads + Google Ads

2. V4 prepara ATE AMANHA

•	
      Proposta comercial atualizada (consultoria 8 semanas + head estrategico)

•	
      Cronograma detalhado

•	
      Modelo de governanca (reunioes, reports, aprovacoes)

3. Kickoff Presencial

•	
      Quando: Segunda-feira proxima semana

•	
      Duracao: 4-6 horas de imersao

•	
      Objetivo: Mapeamento completo de jornadas

Documento criado em: 02/02/2026

Versao: 1.0

Proxima revisao: Apos kickoff presencial

Confidencial - V4 Company & Clube